КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Студия Лунопарк

Автоматизация документооборота для ООО «Альтаир-М»

Подготовлено 14 октября 2026 г.

# 01 О нас

Студия Лунопарк с 2019 года делает сервисы для работы с документами: шаблоны договоров, выгрузки в Excel и интеграции с ЭДО. Мы работаем с компаниями из сферы ВЭД, логистики и строительства.

ПОЧЕМУ ТАК

- Готовые шаблоны в Word

- Проверка реквизитов перед отправкой

- Новый документ или шаблон за минуту

# 02 Задача

Сейчас менеджеры ООО «Альтаир-М» заполняют УПД и счета вручную в Excel, сверяют коды ТН ВЭД по таблицам и пересылают файлы в Telegram. На один комплект документов уходит до 40 минут, ошибки в реквизитах находятся уже после отправки.

# 03 Что входит

ВХОДИТ

- Аудит текущих шаблонов и процессов

- MVP за 4 недели

- Интеграция с 1С и ЭДО

- Обучение сотрудников

НЕ ВХОДИТ

- Доработка учётной системы

# 04 Этапы и сроки

| Этап | Срок | Результат |
| --- | --- | --- |
| Аудит | 1 неделя | Отчёт в PDF |
| MVP | 4 недели | Рабочий прототип |
| Внедрение | 2 недели | Инструкция для сотрудников |

# 05 Цены

| Работа | Стоимость |
| --- | --- |
| Аудит документов | 36 000 ₽ |
| Разработка MVP | 225 000 ₽ |
| Внедрение и обучение | 47 000 ₽ |

Цены указаны без НДС (УСН). Оплата — 50 % предоплаты по счёту, остаток после подписания акта; документы подписываем КЭП через ЭДО.

# 06 Контакты

Менеджер проекта: Фролова Анна Михайловна, тел. +7 (999) 009-10-44, e-mail a.frolova@lunopark.example

Сайт: https://lunopark.example

РЕКВИЗИТЫ

ООО «Лунопарк Диджитал»

ИНН 7814981468, КПП 781401001, ОГРН 1267869495321

Юридический адрес: 190854, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 33, офис 42

р/с 40702810488505736807 в АО «Волжский Расчётный Банк», БИК 047896867, к/с 30101810893281124867

Генеральный директор Ершов К.В.